|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Ангажовање уређаја за извлачење и увлачење цевних снопова измењивача (пуш – пулер) у ремонту 2026 години |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Сектор за техничку подршку / Сектор за машинство |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	3

6.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	3

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	3

8.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	4

9.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	4

10.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	4

11.	ЦЕНА  - ПРЕДМЕР УСЛУГЕ	5

12.	HSE	5

13.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	6

14.ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	6

15.УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	6

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.2.1 Технички задатак за услугу ангажовања пуш пулера у време застоја/ремонта 2026 године |  |
| --- | --- |
| За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију: | Да |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама у застоју/ремонт |
| За извођење предметних радова Наручилац је исходовао: | - За извођење предметних радова потребна дозвола за извођење истих. |

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Ангажовање уређаја за извлачење и увлачење цевних снопова измењивача (пуш-пулера) са руковаоцима у току ремонта 2026 године. Локација извођења радова фабрика ХИП-Петрохемија д.о.о., адреса Спољностарчевачка 82 Панчево и фабрика синтетичког каучука ФСК, адреса Индустријска ББ, Елемир.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Приликом извођења радова, Извођач треба да се придржава:

- Закона о безбедности и здрављу на раду,

- Закона о заштити од пожара,

- Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима,

- свих других важећих закона правилника, стандарда,

- Свих стандарда, правилника и других важећих докумената ХИП Петрохемије Панчево и фабрике ФСК Елемир;

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

- Ангажовање уређаја за извлачење и увлачење цевних снопова измењивача (пуш пулер) са руковаоцима. Основне карактеристике уређаја – пуш пулера:

- Носивост: 22.000 kg

- Дужина: 9650 mm

- Ширина: 2050 mm

- Висина: 3450 mm

- Транспортна висина: 2300 mm

- Укупна тежина уређаја: 8000kg

- Укупно корисно оптерећење (уређај + терет) мах: 30.000 kg

- Уколико понуђач не располаже уређајем са тачно тражених спецификација дозвољено је понудити уређај истих или бољих техничких карактеристика, уз обавезу да понуђени уређај у потпуности задовољава функционалне захтеве и намену дефинисану овим техничким задатком.

ЛОТ 1:

- Ангажовање уређаја за извлачење и увлачење цевних снопова измењивача топлоте    (пуш пулер) са 2 (два) руковаоца у кругу фабрике Хип-Петрохемија Панчево.

ЛОТ 2:

- Ангажовање уређаја за извлачење и увлачење цевних снопова измењивача (пуш пулер)     са 2 (два) руковаоцa у кругу фабрике синтетичког каучука ФСК Елемир .

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

- Наручилац услуге се обавезује за припрему опреме за извршење услуге;

- Наручилац услуге се обавезује да ангажује додатну механизацију као асистенцију при утовару и истовару робе (аутодизалице, тегљач са полуприколицом и сл.);

- Наручилац услуге се обавезује да обезбеди приступ локацији извршења посла и све неопходне дозволе за извршење радова;

- Наручилац има право да одбије уређај (пуш пулер) уколико не испуњава техничке или безбедоносне услове дефинисане у техничком задатку;

- Наручилац се обавезује да обезбеди пратећу механизацију која ће вршити транспорт пуш пулера по кругу фабрике Петрохемија Панчево и фабрике ФСК Елемир;

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

- Извршилац услуге се обавезује да обезбеди обучене и квалификоване руковаоце за рад са уређајем - пуш пулер;

- Извршилац услуге се обавезује да обезбеди технички исправан и атестиран уређај пуш пулер са пратећом документацијом као доказ о техничкој исправностги (важећи стручни налаз).

- Извршилац услуге се обавезује да у случају квара опреме обезбеди заменску опрему или изврши хитну поправку у периоду од 24h;

- Извршилац услуге има обавезу да организује и сноси трошкове транспорта опреме од своје локације (базе) до места извршења услуге, као и њен поврат након завршетка радова;

- Извршилац услуге сноси потпуну одговорност у случају оштећења опреме услед неправилног руковања уређајем – пуш пулером;

- Извршилац услуге се обавезује да приликом извршења радова придржава закона о БЗР и интерних ХСЕ стандарда;

- Извршилац услуге се обавезује да за време трајања ангажовања свакодневно испуњава грађевински дневник или превозницу;

- Извршилац услуге је у обавези да достави сагласност од стране овлашћеног лица да је сагласан са захтевима наведеним у техничком задатку;

- РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Динамика предметне услуге вршиће на основу тачно дефинисаног плана Наручиоца услуге.

Планирани термин почетка радова за ЛОТ-1 је 15.09.2026 године, а за ЛОТ 2 је 31.09.2026 године - извршилац радова биће обавештен најмање пет (5) дана пре почетка радова.

Извођач мора обезбедити континуално извођење радова на реализацији услуге од пријема послова до коначне реализације, према динамици коју ће диктирати Наручилац посла.

- ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Пријем извршене услуге сматра се извршеним након што овлашћена лица Наручиоца и Извршиоца потпишу грађевински дневник или превозницу којом се потврђује да је услуга извршена у складу техничким задатком и уговореним условима.

- ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Teхнички квалификациони критeриjуми (ТКК) су критeриjуми кoje je Понуђач мора дa испуни кaкo би стeкao прaвo дa кoнкуришe зa нaбaвку услугe.

Табела - Технички квалификациони критеријуми

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сертификат – уверење о техничкој исправности уређаја за извлачење и увлачење цевних снопова | Стручни налаз |
| 2. | Сертификат - уверење о стручној оспособљености руковаоца за рад уређајем за извлачење и увлачење цевних снопова | Сертификат - уверење |
| 3. | Радно искуство од најмање три године рада на предметној опреми | Референц листа |
| 4. | Важеће решење Агенције за привредне регистре (АПР) о регистрацији привредног субјекта за обављање делатности која је предмет ове услуге | Копија АПР решења |

- ЦЕНА  - ПРЕДМЕР УСЛУГЕ

- Цена услуге ангажовања уређаја – пуш пулера исказује се као укупна цена по аутодану, при чему аутодан обухвата ангажовање у трајању од 8 часова при чему ће се и краће ангажовање од 8 часова рачунати као пун аутодан, сваки наредни сат рада након истека 8h биће обрачунат као прековремени рад који ће се плаћати по n/h.

- Наведене количине су максималне и необавезујуће,а фактурисање ће се извршити према стварно изведеном обиму радова.

| ПРЕДМЕР РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупна цена |
| ЛОТ 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Ангажовање уређаја за извлачење и увлачење цевних снопова измењивача – пуш пулер са два руковаоца | аутодан | 30 |  |  |
| 2. | Ангажовање уређаја за извлачење и увлачење цевних снопова измењивача – пуш пулер са 2 руковаоца прековремени рад | н/ч | 60 |  |  |

| ЛОТ 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ангажовање уређаја за извлачење и увлачење цевних снопова измењивача – пуш пулер са 2 руковаоца | аутодан | 30 |  |  |
| 2. | Ангажовање уређаја за извлачење и увлачење цевних снопова измењивача – пуш пулер са 2 руковаоца прековремени рад | н/ч | 60 |  |  |

- HSE

12.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Табела - Листа услуга

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ангажовање механизације од трећих лица сап шифра - 600000156 | 571014 | Изнамљивање возила | 4 (Н) – Низак ризик |

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини :

      - Низак ризик (Н).

12.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је:

- Паулов Дејан (пословођа brigade стационарне опреме) за Хип Петрохемију

- Симо Вигњевић (супервизор за стационарну опрему за фабрику ФСК Елемир)

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је:

- Александар Јованов,специјалиста за БЗР и ИБ за ХИП Петрохемију;

- Влатко Поучки, специјалиста за БЗР и ИБ за ФСК Елемир

- САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

- 14.ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка,неопходно је да обавести контакт - особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

- 15.УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Ненад Раковац |
| Руководилац пројекта: | Бојан Мркоњић |
| Одговорно лице за HSE | Алексаандар Јованов |